竞争性磋商文件

项目名称：计算机学院搬迁实验室建设工程

项目编号：JSZC-320000-ZTZB-C2025-0003（江科大校内编号GC-GZ-2025010）

采购单位：江苏科技大学

采购类别：工程类

代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

二○二五年四月

目录

第一章 竞争性磋商邀请	1

第二章 供应商须知	6

第三章 成交标准	15

第四章 采购需求	17

第五章 合同条款部分	30

第六章 附件	37

第七章 响应文件的编制及格式	39

第一章  竞争性磋商

## 中通服咨询设计研究院有限公司（以下简称“磋商代理”）受江苏科技大学（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就（项目名称）计算机学院搬迁实验室建设工程进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

## 一、项目基本情况：

- 项目编号：JSZC-320000-ZTZB-C2025-0003（江科大校内编号GC-GZ-2025010）

- 项目名称：计算机学院搬迁实验室建设工程

- 采购方式：竞争性磋商

- 预算金额：130万元

- 最高限价：130万元（超过最高限价的报价为无效报价）

- 采购需求：本次项目配合计算机学院搬迁，对约34间实验室及配套用房、8间研究生工作站、1间报告厅进行搬迁相关配套改造（具体以实际统计为准）。改造内容涵盖实验室及配套用房内的教学实验仪器设备、办公设备、基础强弱电等方面的调整与优化、所有实验室相关教学仪器设备的拆卸、打包、运输及异地重新安装调试，确保和原有实验教学效果一致。供应商根据提供的平面布局图，对本项目所涉及房间内的施工内容进行深化设计，经招标方确认后方可实施。具体详见磋商文件第四章采购需求。

- 合同履行期限：合同签订后30天内完成本项目所有设备的安装调试及软硬件系统的安装、调试、集成等相关工作，实验室设备搬迁按要求完成，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

- 本项目（是/否）专门面对中小型企业专门采购项目：是。

- 本项目（是/否）接受联合体参与采购活动：否。

- 是否接受进口产品：不接受。

- 项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“建筑业”。

## 二、申请人的资格要求：

2.1 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2024年度财务状况报告, 成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，复印件，携带原件备查）；

（5）参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 参照落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业。

（2）本项目整体专门面向小微企业。

（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额面向中小企业：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章成交标准。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4 本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

2.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

## 三、获取采购文件：

3.1 时间：从2025年4月30日起至2025年5月9日为止，每天8：30-11：30，14：00-17：30（北京时间，节假日除外）。

3.2 地点：南京市建邺区楠溪江东街58号（中通服咨询设计研究院有限公司）

3.3 方式：

文件获取时需将下述资料彩色扫描件加盖公章（1份）发邮件至chenshu_xm@cicdi.cn，审核通过后获取磋商文件：

（1）法定代表人的身份证明书或授权委托书

（2）法定代表人身份证、或受委托人身份证

（3）企业营业执照

（4）文件费打款回单

售价：500元人民币

汇款账号信息如下：

收款单位：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571000100000059

转账事由：江科大计算机学院搬迁实验室建设工程文件费

四、响应文件提交

4.1 响应文件提交截止时间：2025年5月14日14时30分（（北京时间）。

4.2 地点：江苏省镇江市京口区梦溪路2号A6楼二楼第一会议室210室

4.3 响应文件份数: 统一胶装，纸质版响应文件一式五份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份[U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

4.4 供应商应当在响应文件要求的递交截止时间前，将响应文件按照竞争性磋商文件规定密封送达指定地点。在截止时间后送达的或未按照要求密封的响应文件将拒收。

五、响应文件开启

5.1 磋商响应文件开启时间：2025年5月14日14时30分（北京时间）

5.2 地点：江苏省镇江市京口区梦溪路2号A6楼二楼第一会议室210室

六、公告期限

自本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜

7.1 集中考察或答疑 ：统一组织踏勘。

时间：2025年5月12日 09:30（逾期不候）

地点：镇江市京口区梦溪路2号第二实验楼（园中苑食堂西侧）

联系人：沈老师   手机：13805285195

勘察时间过时不候，未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。供应商应自行承担进入现场后的一切人身伤害、财产损失及损害的后果与责任。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

采购单位名称：江苏科技大学

采购单位地址：江苏省镇江市京口区梦溪路2号

联系人：赵老师，0511-84432622

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

地址：南京市建邺区楠溪江东街58号

联系人：陈沭、李谦、郑春雅、徐磊

项目联系人：陈沭（13913913997）、马知仪（19941569769）

- 第二章 供应商须知

## 一、总则

1.适用法律

1.1参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.参照政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除第一章采购公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商的中标服务费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付给机构。按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准的35%收取，上限为1.5万元。

二、响应文件编制

5.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.1 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.2 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。

5.3 供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.4 响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

5.5 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

5.6 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

6.7 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购活动和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函；

（4）★第一章磋商公告中2.1供应商应具备下列资格条件规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★供应商资格承诺函；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）合同条款及格式；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失：

（1）★货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）★《项目主要产品一览表》；

（3）★《供货一览表》；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）服务承诺；

（6）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料等。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

（2）响应报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明项目的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商提供的货物系小微企业制造的货物，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，响应总价不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的响应价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效响应处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.磋商保证金 （此次磋商无需提供磋商保证金）

三、响应文件签署与提交

9.响应文件签署

9.1 响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

（2）未按磋商文件要求密封的。

10.响应文件的修改和撤回

10.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

10.2 提交响应文件截止时间后，磋商代理将不再接收响应文件，响应文件不能修改和撤回。

四、磋商

11.磋商组织

11.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 对响应文件的资格性检查和符合性检查

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由代理机构对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，代理机构以书面形式向磋商小组进行反馈。

符合性检查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

12.3磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

12.5实质性内容（即磋商过程中可能变动的内容）是指：本磋商文件第四章采购项目需求中加“★”项要求、第五章合同草案条款中所有要求。

12.6如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖磋商供应商公章。

12.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.9出现下列情形之一的，响应文件按照无效响应处理：

（1）本章“三、响应文件的编制”加“★”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件中未逐一说明响应产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝磋商文件采购项目需求的；

（3）供应商响应文件中未响应磋商文件第一章磋商公告中规定的资格要求的；

（4）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（5）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

（6）磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他实质响应供应商的报价，有可能影响产品质量、难以诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（内容包括但不限于最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等），必要时提交相关证明材料；供应商不能书面证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效响应处理；

（7）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.10出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

13.成交方法和标准

13.1采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足响应文件全部实质性要求，且按照磋商文件评审因素量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

13.2综合评审因素详见第三章成交标准。

14.确定成交供应商

14.1采用综合评分法的，评审结果按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

14.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

14.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

14.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.5 供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函代替的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出成交通知书并通知成交供应商领取。成交供应商确定后，将在本项目指定的采购信息发布媒体上公告。具体指定媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/），成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

15.编写磋商（评审）报告

15.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，视情将其列入不良行为名单，在三年内不得参加采购活动。

16.5成交供应商拒绝签订采购合同的、因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑与投诉

17.询问

17.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.质疑

18.1供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

18.2供应商的质疑行为应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目磋商活动的供应商，潜在供应商已依法获取磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

18.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，自获取磋商文件或磋商公告期限届满之日起计算；

（2）对磋商过程提出质疑的，自磋商各程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

18.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

18.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

18.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.7质疑材料接收信息：接收部门为中通服咨询设计研究院有限公司。收件人：陈沭，地址：南京市建邺区楠溪江东街58号通服智慧大厦12楼，联系电话：025-58686291

18.8采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

19.投诉

19.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学校磋商办投诉。

19.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向磋商代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，学校将供应商列入不良行为记录名单，参照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商代理将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，参照《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 成交标准

一、成交办法：采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。

二、成交标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×48（小数点保留两位） | 48 |
| 2 | 重要要求及技术参数 | 考察供应商对设备的技术响应情况，完全响应磋商文件性能和参数要求，且能完整提供磋商文件要求的相关资质证明资料,加“★”项参数为重要要求及技术参数，完全响应的得10分。未提供证明材料不得分。 负偏离总数＜3 条的,得分=10-(3×负偏离总数) 注：10为本项总分值，3为每条负偏离分值； 负偏离总数≥3 条的,得分=2×重要要求及技术参数响应条数/（重要要求及技术参数总数-3） 注：2为负偏离总数为 3 条时的临界分值。结果四舍五入保留两位小数。 | 10 |
|  | 一般要求及技术参数 | 考察供应商对设备的技术响应情况，完全响应磋商文件性能和参数要求，且能完整提供磋商文件要求的相关资质证明资料,未加“★”项参数为一般要求及技术参数，完全响应的得3分。每一条未加“★”项不满足扣0.5分，扣完为止。未提供证明材料不得分。结果四舍五入保留两位小数。 | 3 |
| 3 | 技术方案评价 | 考察投标人能否完全理解本项目采购需求，根据投标人投标文件中提供的技术方案，包含布局图、效果图、走线图等，考察投标人所提供的项目总体配置及部署是否充分考虑采购人需求。充分了解项目现状，布局合理，图纸设计满足规范得10分，基本了解项目现状，布局较合理者得5分，项目现状理解模糊，布局不合理者得1分。 | 10 |
| 4 | 实验室搬迁方案评价 | 考察投标人能否完全理解本项目实验室搬迁需求，根据投标人投标文件中提供的搬迁方案，包含每个实验室设备现状、实验室搬迁需求、实验室搬迁规划等，考察投标人所提供的搬迁方案是否充分考虑采购人需求。充分了解现状及搬迁需求，搬迁方案合理的得7分，基本了解现状及搬迁需求，搬迁方案较合理者得3分，现状理解模糊，布局不合理者得1分。 | 7 |
| 5 | 供应商履约能力 | 考察响应文件中提供的资信、体系认证、获得荣誉等材料，本项目重点考察证书，具体分值如下：（提供复印件并加盖公章，原件备查，如检查时无对应的原件，不得分。） 1.供应商具有“信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）”3级及以上证书的得1分； 2.供应商具有“GB/T 22080-2016信息安全管理体系”、“GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系”、“GB/T 24001-2016环境管理体系”、“GB/T 19001-2016质量管理体系”认证证书的每有一个得1分，最多得4分； 3.供应商具有“电子与智能化工程专业承包贰级”及以上的得1分。 4.供应商拟提供的项目经理具备二级建造师（机电工程专业），得1分；项目管理团队具备信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师，每提供一个得1分，最多得2分。本项目满分得3分。 注：同一人员持有多个证书不重复计算得分，投标时提供供应商为其缴纳的近6个月社保证明材料，不提供不得分。 | 9 |
| 6 | 服务要求的承诺 | - 根据供应商提供的服务承诺，逐条承诺且承诺内容准确清晰并优于招标要求的得2分（服务要求第1条不能满足磋商文件要求的，将被视为未实质性响应磋商文件），第2条至第8条承诺内容含糊不清、有歧义的每条扣1分，扣完为止。 - 供应商能提供项目验收后第一年1人驻场服务承诺的，响应的得3分。相关人员需提供由社保中心开具的本单位为其缴纳的连续近六个月社保证明，未提供者不得分。 - 在原有五年质保基础上，供应商承诺增加质保期限，每增加1年得1分，最多得3分。增加不足整年或部分产品增加不得分。 | 8 |
| 7 | 实施组织方案、设备的验收 | 根据供应商提供的相关描述，考察各供应商的各应用系统部署与规划、是否能提供合理有效的改造方案、实施应急预案、风险应对措施以及如何最大化的减少系统集成对于学校日常办公及教学的影响等，是否有项目施工组织方案,包括项目实施的整体规划、实施步骤、验收等是否科学合理，由评委对各供应商方案进行综合打分： 改造方案合理，应急计划合理有效，施工组织方案全面者得3分，改造方案基本合理，应急计划基本合理有效，施工组织方案较全面者得2分，改造方案有欠缺预警计划缺乏合理性，施工组织方案有欠缺者得1分。 | 3 |
| 8 | 成功案例 | 根据供应商提供的2022年1月1日以来类似项目成功案例。考察成功案例的内容、性质，涵盖或与本项目要求基本一致的，每有一个得1分，最多得2分。考察成功案例的内容、性质如与本项目要求部分一致的，每有一个得0.5分，最多得1分。本项满分2分。 注：须提供合同等材料复印件，缺一不可，携带原件现场核验，否则不得分。 | 2 |
| 合计分值 |  |  | 100 |

综合评分法说明：

1.得分且响应报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。

2.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理。

3.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予响应报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

4.所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  采购需求

一、响应要求

（1）供应商需认真勘察现场，进行必要的丈量，自行根据改造内容核实确定工程量；根据规范要求、行业标准、招标清单及文字说明等自行深化考虑工作内容，进行投标组价；自行了解施工条件和施工场地情况，充分考虑人工、材料、规范、运输、规费等所有市场风险和要求，计入总报价，结算时除项目变更外其余均不予调整。

（2）施工完毕后，应对自己施工遗留下来的垃圾进行清理，具体以使用人验收同意为标准，费用在响应报价中综合考虑。

（3）供应商在响应报价时需根据项目特点认真考虑主材选用的标准和档次，确保实际使用效果和品质。成交供应商宜采用推荐品牌之一，如选择其他品牌，所选品牌档次不得低于推荐品牌，且需得到业主认可后方可使用。以上因素请供应商在响应报价中综合考虑。

（4）施工时需进行成品保护,接受学校、监理及楼宇物业的管理，文明施工，不能破坏原室内和室外的其它设施，若有破坏需恢复原样，响应报价中综合考虑相关费用。

（5）投标时需考虑包含1.5万元前期方案设计费，由中标单位中标后支付给前期方案设计单位。本项目预留3万元暂列金，项目实施过程中若未使用则由采购人扣回。响应报价中应包含此费用。

（6）计算机学院设备已经是第二次搬迁，搬迁后设备出现问题的可能性较大，为满足搬迁后实验室运行需要，确保能够在出现问题后及时解决故障，保证日常教学秩序，故需要额外的驻场服务。学院可以提供1人位工位供驻场人员使用。

二、改造需求

本次项目配合计算机学院搬迁，对约34间实验室及配套用房、8间研究生工作站、1间报告厅进行搬迁相关配套改造（具体以实际统计为准）。改造内容涵盖实验室及配套用房内的教学实验仪器设备、办公设备、基础强弱电等方面的调整与优化、所有实验室相关教学仪器设备的拆卸、打包、运输及异地重新安装调试，确保和原有实验教学效果一致。供应商根据提供的平面布局图（详见附件一平面布局图、附件二房间编号图），对本项目所涉及房间内的施工内容进行深化设计，提供布局图、效果图、走线图等，经采购人确认后方可实施。

- 弱电干线引入

实验室及配套用房、研究生工作站内的弱电干线按信息化办要求就近引入，要求遵循相关标准和规范，确保信号传输质量。

- 强电引入

实验室及配套用房、研究生工作站内的强电将由室内强电设备箱引入，要求考虑电力负荷平衡，确保电力供应的稳定性和安全性。

- 线缆铺设

对于部署了防静电地板的实验室，强、弱电线缆要求在防静电地板下铺设，应确保线缆的走向合理、整齐，避免交叉和缠绕。

对于未部署防静电地板的实验室和配套用房、研究生工作站，强、弱电线缆将采用墙面明敷的方式。地面走线部分采用金属地线槽进行敷设，保护线缆免受损坏。

- 弱电机柜部署

除特殊要求外，每间实验室、配套用房、研究生工作站内各部署一台网络机柜（优先利旧现有网络机柜），应确保弱电机柜的位置合理、便于操作和维护。

- 网络信息点部署

为了满足实验室、研究生工作站内的网络通信需求，除特殊要求外，每个学生实验工位、研究生工作站工位、教师讲台、演示桌及智慧黑板等均应部署一个网络信息点。

学生实验工位网络信息点需根据各实验室教师要求部署至实验桌指定位置，确保网络通信的便捷性和灵活性。

- 强电插座和接线板部署

除特殊要求外，每张双人实验桌（或每两张单人实验桌）、教师讲台、演示桌以及机柜均要求部署强电5眼插座和接线板一套，满足实验设备的用电接入需求。

接线板使用原则上要求优先利旧，不足部分将新购，确保用电接入的可靠性和安全性。

部分实验室桌面需额外配置带USB接线板，具体配置项目实施时与实验室负责教师协商确定。

研究生工作站每个工位部署2只强电5孔插座。

- 三相平衡与供电分组控制

在室内强电部署过程中，要求考虑实验室、研究生工作站内的三相平衡问题，确保电力供应的稳定性和安全性。

结合各实验室、研究生工作站布局实现设备供电分组控制，确保各实验室、研究生工作站设备可以逐行或按需分组调控，提高用电管理的灵活性和安全性。

- 强弱电布线距离与屏蔽措施

强弱电的布设要求符合相关标准和规范的要求，强弱电布线距离要求保持在300毫米以上，以避免相互干扰。

在遇到管线交叉的情况下，要求在交叉位置采取屏蔽措施，且屏蔽的长度应大于30公分，确保信号传输质量不受影响。

- 原有及新增教学实验仪器设备的拆卸、打包及重新安装调试。

- 各实验室、研究生工作站改造需求概述及其他要求（具体采购内容详见清单）：

| 房间号 | 房间名称 | 改造需求 |
| --- | --- | --- |
| 114-116 | 通信原理实验室 | 采用60+1布局（双人实验桌椅30套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕、实验室监控、无线扩声系统。 |
| 118-120 | 物联网实验室 | 采用60+1布局（双人实验桌椅30套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有网络机柜（含接入交换机等）、投影机、电动幕。 |
| 201-203 | 信息安全攻防实验室 | 采用60+1布局（双人实验桌椅30套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、接入交换机、多媒体讲台、智慧黑板、实验室监控、无线扩声系统。 |
| 205-207 | 信息安全实验室 | 采用80+1布局（双人实验桌椅40套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕、智慧黑板。 |
| 209-211 | 虚拟现实实验室 | 采用56+1布局（八人实验桌椅7套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、智慧双屏黑板、实验室监控。八人实验桌强弱电额外要求：每张实验桌预留4路弱电信息点至桌面；防静电地板下预留强电五孔插2个，通过利旧接线板引上至桌面。 |
| 215 | 计算机组装与维护实验室 | 采用20座布局（双人实验桌椅10套）。部署原有实验室弱电机柜。 |
| 202 | 系统应用创新实训室 | 采用12+1布局（双人实验桌椅6套，教师讲台1套）。利旧部署原有实验室弱电机柜。 |
| 204-206 | 组成原理与系统结构实验室 | 采用80+1布局（双人实验桌椅40套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕布、实验室监控、无线扩声系统。 |
| 208-210 | 微机原理与接口技术实验室 | 采用80+1布局（双人实验桌椅40套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕布、实验室监控、无线扩声系统。 |
| 212 | 软件测试实训室 | 采用20+1+1布局（双人实验桌椅10套，教师讲台1套，演示桌1套）。部署原有实验室弱电机柜、多媒体讲台、、演示桌、投影机、电动幕布。 |
| 301-303 | 物联网示范中心实验室 | 采用66+1布局（双人实验桌椅30套，单人实验桌6套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有网咯机柜（含接入交换机等）。 |
| 305 | 实验准备间 | 采用16座布局（双人实验桌椅8套）。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）。 |
| 307-309 | 软件工程实验室 | 采用50+1布局（双人实验桌椅25套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕布、无线扩声系统、实验室监控。 |
| 311-313 | 软件技术实验室 | 采用80+1布局（双人实验桌椅40套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕、无线扩声系统。 |
| 315 | 移动终端开发实验室 | 采用32座布局（双人实验桌椅16套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、投影机、电动幕。 |
| 317 | 软件工程实验室 | 采用26+1布局（双人实验桌椅13套，教师讲台1套）。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、吊挂辅助电视； |
| 319 | 计算机应用开发实训 | 采用16座布局（双人实验桌椅8套）。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、支架式移动教学电视。每张双人桌部署1个网络信息电，网线打水晶头直接引出至双人桌桌面，预留足够长度。墙面额外增加移动教学电视强、弱电点位，具体位置和实训室负责教师协商后确定。 |
| 302 | 软件工程实训室 | 采用40座布局（双人实验桌椅20套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、投影机、电动幕布、吊挂辅助电视、实验室监控。 |
| 304-306 | 智能信息处理实验室 | 采用60+1布局（双人实验桌椅30套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕布、无线扩声系统、实验室监控。实验室墙面要求额外增加10套强、弱电点位，具体位置和实训室负责教师协商后确定。 |
| 308-310 | 嵌入式系统实验室 | 采用80+1布局（双人实验桌椅40套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、网络机柜（含接入交换机等）、多媒体讲台、投影机、电动幕、吊挂辅助电视。 |
| 312 | 智能信息实训室 | 采用20+1布局（双人实验桌椅10套，教师讲台1套）。部署原有网络机柜（含接入交换机等）、投影机。实顺室墙面要求额外增加1套移动设备接入强、弱电点位，具体位置和实训室负责教师协商后确定。 |
| 316 | 物联网示范中心实训室 | 采用6+1布局（双人实验桌椅3套，教师讲台1套）。部署实验室原有接入交换机。实训室西边墙面额外部署强电5孔插座6个,配套抗浪涌独立空开控制。 |
| 406-408 | 学院学术报告厅 | 本间报告厅涉及扩声搬迁及部分设备改造、会议地台等。该间报告厅内装潢、强电等不在本项目内。 |
| 605-607 | 研究生工作站 | 采用70工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。工作室内强电改造已完工，不在本项目建设范围之内。 |
| 609-611 | 机器人应用实验室 | 采用48+1布局（双人实验桌椅24套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有网络机柜（含接入交换机等）。多媒体讲台要求部署2个网络信息点。 |
| 619-621 | 教学及科研团队 | 采用36工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。每个工位配置2只标准强电五孔插座，墙面增设14只备用强电五孔插座。 |
| 633-635 | 教学及科研团队 | 采用58工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。每个工位配置2只标准强电五孔插座，墙面增设12只备用强电五孔插座。 |
| 602-604 | 研究生工作站 | 采用74工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。工作室内强电改造已完工，不在本项目建设范围之内。 |
| 616-618 | 人工智能应用实验室 | 采用80+1布局（双人实验桌椅40套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有实验桌椅、多媒体讲台、网络机柜（含接入交换机等）、文件柜、投影机、画框幕、智慧黑板、实验室扩声系统、实验室监控、人脸识别系统。 |
| 622-624 | 模式识别实验室 | 采用56+1布局（双人实验桌椅28套，教师讲台1套），部署防静电地板。部署原有网络机柜（含接入交换机等）。 |
| 701-703 | 研究生众创空间/机器人 | 采用33工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。每个工位配置2只标准强电五孔插座，墙面增设10只备用强电五孔插座。 |
| 708 | 教学及科研团队 | 采用30工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。每个工位配置2只标准强电五孔插座，墙面增设10只备用强电五孔插座。 |
| 710 | 教学及科研团队 | 采用30工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。每个工位配置2只标准强电五孔插座，墙面增设10只备用强电五孔插座。 |
| 712 | 教学及科研团队 | 采用30工位布局，每个工位配置独立弱电信息端口，端接RJ45水晶头，线缆端接后直接敷设至工位桌面预留1米余量。每个工位配置2只标准强电五孔插座，墙面增设10只备用强电五孔插座。 |

三、产品清单参数

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 1.铜丝采用无氧铜，导体直径0.57±0.02mm/23AWG 2.绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm 3.骨架采用十字型结构 4.护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0±0.3mm 5.直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% 6.传播相时延≤536ns/100m（250MHz） 7.特性阻抗100±15Ω（4-250MHz） 8.工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 9.带宽≥250MHz ★10.通过六节点信道测试、6类信道测试、全性能测试、链路测试、2011/65/EU(RoHS)指令要求（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） | 米 | 32800 | 网线、网络模块、网络面板、网络跳线、水晶头需为同一品牌 |
| 2 | 网络面板 | 1.国标86型面板，具有原厂LOGO标识，平面亮光造型，简洁明亮 2.标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护 3.适用于安装各种标准的RJ45模块和RJ11模块采用优质的ABS工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性 4.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入 5.接口上方带有标识条，便于端口管理 ★6.通过六节点信道测试（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） | 只 | 47 | 网线、网络模块、网络面板、网络跳线、水晶头为同一品牌 |
| 3 | 网络模块 | 1.接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次 2.IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接>250次 3.核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高 4.高抗压及阻燃塑料材质，保证模块的使用牢固、耐用性 5.模块自带防尘盖，有T568A和T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接 ★6.通过六节点信道测试、6类信道测试、POE链路测试（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） | 只 | 49 | 网线、网络模块、网络面板、网络跳线、水晶头为同一品牌 |
| 4 | 网络跳线 | 1.导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 2.多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 3.水晶头采用PC料，触点表面镀金50μ(inch)，插拔寿命>1000次 4.水晶头簧片采用磷青铜3叉结构，保证连接的稳定、牢靠 5.一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 6.传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过100%测试合格 ★7.通过六节点信道测试、6类信道测试、POE链路测试、2011/65/EU(RoHS)指令要求（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） | 根 | 33 | 网线、网络模块、网络面板、网络跳线、水晶头为同一品牌 |
| 5 | 水晶头 | 六类非屏蔽网络水晶头 | 只 | 3100 | 网线、网络模块、网络面板、网络跳线、水晶头为同一品牌 |
| 6 | 电源线 | 国标ZR-BV 2.5mm²（提供具有3C认证证书、CMA或CAL或CNAS标识的检测报告复印件） | 米 | 10200 |  |
| 7 | 电源线 | 国标ZR-BV 1.5mm²（提供具有3C认证证书、CMA或CAL或CNAS标识的检测报告复印件） | 米 | 5100 |  |
| 8 | 空气开关 | 国标1P单极单进单出16A 空开（提供具有3C认证证书） | 只 | 210 |  |
| 9 | 电源面板 | 国标86型插座面板，10A五孔（提供具有3C认证证书） | 只 | 1202 |  |
| 10 | 接线板 | 国标6位三孔插头总控插座，线长1.8米 | 只 | 163 | 公牛、绿联、德力西等 |
| 11 | 接线板 | 国标6位三孔插头+USB接口总控插座，线长1.8米 | 只 | 160 | 公牛、绿联、德力西等 |
| 12 | 86盒 | 86型PVC明装底盒 | 只 | 1250 | 公牛、绿联、德力西等 |
| 13 | 线槽 | 国标PVC明装方形阻燃线槽，100*60（提供出厂检验报告复印件） | 米 | 2280 |  |
| 14 | 线槽 | 国标PVC明装方形阻燃线槽，60*40（提供出厂检验报告复印件） | 米 | 660 |  |
| 15 | 线槽 | 国标PVC明装方形阻燃线槽，39*19（提供出厂检验报告复印件） | 米 | 1120 |  |
| 16 | 金属地线槽 | 明装弧形地线槽，加厚铝合金10号 | 米 | 60 |  |
| 17 | 防静电地板 | ★1.材质及要求：PVC抗静电活动地板采用宝钢、唐钢、首钢、河北钢材的优质冷轧钢板（上钢板厚度≥0.9mm下钢板厚度≥0.8mm），底板采用深级拉伸钢板（SPCC-1D），上表面板采用硬质钢板（ST14），经拉伸后点焊成形外表磷化后进行喷塑处理，内腔填充高强水泥。基层要求绝对环保，基层内绝不允许含任何石棉、纤维或其他有毒副作用材料。 2.尺寸：600mm×600mm×35mm（厚） 3.导电胶：地板表面与基材粘贴采用环保导静电胶水。 4.防静电贴面材质及要求：表面粘贴同质透心防静电PVC贴面，尺寸：≥1.5mm（厚） 5.地板支撑：荷载20KN保持1分钟支撑完好如初。 上托板厚度要≥3.0mm，下托板厚度要≥2.0mm，表面采用镀锌防锈，金属体表面无明显疵点。罗杆上下可调在±25mm范围之间。 6.横梁：壁厚需达到1.0mm，表面采用热镀锌钢制方管，镀锌表面无明显疵点。 7.四边：印刷黑边或F型导静电PVC边条镶嵌（窄边）。 8.吸盘：单杯或者双杯，坚固耐用、操作方便。 ★9.集中荷载≥2950N、极限集中载荷≥8850N、均布载荷≥12500N/m2（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） | m² | 1858 | 沈飞、凯地、华一等 |
| 18 | 网络机柜 | 1.2米网络机柜 | 台 | 3 | 一舟、凯图、图腾等 |
| 19 | 网络墙柜 | 9U网络墙柜 | 台 | 4 | 一舟、凯图、图腾等 |
| 20 | 地台 | 定制主席台地台，尺寸：3000mm*5900mm*150mm（以现场实际测量为准），台面复合木地板，铝合金边条，内部木框架； | 套 | 1 |  |
| 21 | 话筒地插 | 音频*1，电源*1，卡侬*2等； | 只 | 2 |  |
| 22 | 话筒线 | 双芯话筒线；纤芯规格：（28/0.12BS）*2C;屏蔽：铝箔+128网编织；外被:PVC； | 米 | 100 |  |
| 23 | 音响线 | 200芯带屏蔽抗干扰纯铜喇叭线； | 米 | 160 |  |
| 24 | 辅材 | 管线铺设相关管槽、固定件、接插件等 | 批 | 1 |  |
| 25 | 系统集成及服务 | - 负责本次项目涉及的34间实验室及配套用房、8间研究生工作站、1间报告厅相关强、弱电改造集成施工； - 负责本次项目涉及的34间实验室及配套用房、8间研究生工作站、1间报告厅内所有利旧设备安装集成（含配套线缆、管槽等辅助设备及材料）。 | 项 | 1 |  |
| 26 | 教学实验设备拆卸及安装调试服务 | - 负责长山校区实验室内的所有教学、实验仪器设备的拆卸、打包、运输及异地重新安装调试服务，确保和原有教学实验效果一致； - 所需拆装实验室教学仪器设备可现场勘察，整体全包报价，实验室如下：物联网示范中心、物联网、通讯基础、信息安全基础、视觉计算与智能认知、创新、网络设备、边缘计算、计算机组成原理、船联网、微机原理与接口技术、移动应用创新、嵌入式、移动通信、软件基础、软件技术、软件工程、智能大数据与多媒体、智能信息处理、人工智能综合、模式识别、智能计算与智能系统实验室等。 - 负责长山校区部分工作站内机柜、交换机等网络设备拆卸、打包、运输及异地重新安装调试服务，确保搬迁后网络通畅无阻。 - 涉及研究生工作站包括：原442-443教研工作室、原544-545研究生工作站、原542-543研究生工作站。 | 项 | 1 |  |

供应商需明确所投主要设备、材料品牌。建议品牌范围仅作参考，不能理解为唯一指定，只要优（或至少相当）于建议品牌的质量及性能要求的（需提供支撑文件）品牌，经评标委员会认定后，也可视为合格响应。各供应商应如实填写技术响应及偏离表，如有偏离请详细描述，以便于评标委员会评审。设备、工程量按实结算。

四、工期要求

合同签订后30天内完成本项目所有设备的安装调试及软硬件系统的安装、调试、集成等相关工作，实验室设备搬迁按要求完成。

五、服务要求

1.供应商必须提供整体项目不低于五年免费维保服务承诺。

2.本项目整个建设过程不能影响学校日常教学管理工作，设备搬迁按照需求穿插施工。

3.服务期内，供货人对本项目各系统提供不少于每季度一次的巡检。

4.供应商提供 7*24 小时售后服务（电话：   ），确定专人接受采购人故障申告。接到故障报修，20分钟内响应，并在到达现场后1小时内将故障修复。1小时内不能修复的，启动备品备件的调用，设备修复后予以恢复。提供售后服务电话、地址和能准时到达服务现场的导航截图。

5.免费维保服务期内及时提供服务，当有重大活动时，提供足够的技术人员现场保障。

6.按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、使用说明等。

7.免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，成交供应商只收取材料费，以确保设备的正常运行。不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。供应商必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格（或折扣率）购买。

8.对于学校自身业务规则的变化导致的功能需求变更、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

六、付款条件

双方签订合同且监理签发工程开工令后15个工作日内，甲方向乙方支付20%合同款（不含暂列金）作为预付款，工程竣工经甲方验收合格后，提交完整的竣工资料且结算审计后，甲方在15个工作日内向乙方付至审定金额的97%，余款3%作为尾款，工程竣工满两年之后付清（无息）。每次支付前，乙方需按甲方要求提供增值税专用发票。付款结束，不代表免除乙方的质保责任。

- 资料和结算提交要求满足学校规定，具体在合同中明确。

附件：

附件一平面布局图

附件二房间编号图

第五章合同主要条款及格式

施 工 合 同

江苏科技大学（采购人，以下简称“甲方”）和计算机学院搬迁实验室建设工程项目（供应商，以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1.合同组成

计算机学院搬迁实验室建设工程项目需求磋商文件、乙方提交的响应文件均是构成本合同不可分割的部分，此外还包括：

（1）合同条款；

（2）投标一览表；

（3）报价明细表；

（4）成交通知书；

（5）甲方、乙方商定的其他必要文件等。

2.工程概况

2.1 工程名称：计算机学院搬迁实验室建设工程

2.2 工程地点：***********

2.3 承包范围：图纸及清单内所有工作量

2.4 承包方式：包工包料

2.5 工期：***天（时间不得大于承诺的工期）。

2.6 工程质量：合格。

2.7 合同价款（人民币大写）：******大写元，￥：****小写元（含预留金*****元）。

3.甲方权利义务

3.1 开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接驳点，由乙方自行接水电并套表计量（三方签字确认），结算时按计量量和市场价将施工用水电费结算给业主。办理施工所涉及的各种申请批件等手续。

3.2 指派*****为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。

3.3 委托********监理公司进行工程监理，监理公司任命****为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交监理公司壹份。

3.4委托*********进行工程跟审，乙方需及时按要求申报和办理工程联系单、签证单、变更、认质认价等资料，因乙方原因不及时申报的，已隐蔽项目及无法取证的工程量将不予认可。

3.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

4.乙方权利义务

4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交监理方审定。

4.2 指派****为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

4.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工安全由乙方负责。

4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.7工程开工前仔细核对施工图纸和招标清单，对不一致或不明确的地方在首次工程例会中提出，首次工程例会中未提出问题的事项若产生费用偏差，由甲方单方面确定，乙方无条件执行。

5.税费

5.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），磋商文件另有规定的除外。

5.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

6.关于工期的约定

6.1 因甲方未按约定完成相关工作，影响工期，工期顺延。

6.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。并按照工期每滞后一天，由乙方向甲方支付违约金5000元，该违约金甲方有权在工程价款中予以扣除。

6.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期相应顺延。

6.4工期自20**年**月**日至20**年**月**日（共计**天）

7.关于工程质量及验收的约定

7.1 本工程以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

7.2所有材料进场前须进行环保检测。竣工后对成品进行甲醛检测。如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。

7.3 本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。

7.4 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予以顺延。

7.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

7.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方在工程验收合格的情况下应承认乙方竣工日期。

7.7 本工程应符合国家环保质量要求,否则乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

7.8工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

7.9通过验收后5个日历天内乙方必须将施工队伍、施工机具、施工基础、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁。如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担，在决算中扣除。甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

8.关于工程价款及结算的约定

8.1 双方商定本合同价款采用固定综合单价的计价方式，具体内容详见本项目工程量清单编制说明。

8.2 付款方式：

双方签订合同且监理签发工程开工令后15个工作日内，甲方向乙方支付20%合同款（不含暂列金）作为预付款，工程竣工经甲方验收合格后，提交完整的竣工资料且结算审计后，甲方在15个工作日内向乙方付至审定金额的97%，余款3%作为尾款，工程竣工满两年之后付清（无息）。每次支付前，乙方需按甲方要求提供增值税专用发票。本工程质保期5年。付款结束，不代表免除乙方的质保责任。

8.3 关于结算审计的约定：

根据《省教育厅关于进一步完善和规范省属高校工程项目管理审计的意见》（苏教审【2019】1号）和《江苏科技大学工程项目管理办法》（江科大校【2019】170号）文件要求：

8.3.1对核减率5%及以上的单项工程，向施工单位收取一定的审计费，施工单位应按下列规定支付审计费用：

（一）单项工程核减率超过10%（含10%）的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（二）单项工程核减率在5%-10%（含5%）之间的，其审计费用由施工单位承担70%,建设单位承担30%；

（三）单项工程核减率在5%以下的，其审计费用由建设单位承担。

审计费用支付标准为全部审计核减额的6%（全部审计核减额=施工单位申报的结算额－审计最终核定额），核减率＝全部审计核减额/施工单位申报的结算额。

8.3.2 为控制施工单位编制工程结算的准确性，一个年度内，施工单位在学校承接所有工程项目综合核减率达10%（含10%）-15%的，工程项目管理部门应给予施工单位黄牌警告；综合核减率达15%（含15%）以上的，取消施工单位两年内在我校参与投标及承接项目的资格。

9.关于材料及配件供应的约定

9.1凡由乙方采购的材料及配件、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

9.2工程项目中所用所有主材必须征得甲方认可，甲方保留主材甲供的权利。

10.有关安全生产和防火的约定

10.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

10.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

10.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

10.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

10.5 本建筑安装施工工程必须达到现行版的国家及江苏省的一切有关法律、法规要求，若本工程实施期间有新的相关法律、法规标准出台，则仍应满足新的标准要求。

10.6严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规；承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包人承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，严格按照施工组织设计施工，经常进行安全学习、安全教育，全部施工期间的安全措施落实到位，制定详细、可靠的应急措施，配备专职安全人员。

10.7承包人应为现场提供足够的保安人员及相应设施，确保已进场的材料、设备安全，如发生盗窃、丢失、损坏，由承包人承担全部赔偿责任。

11.违约责任

11.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应延长工期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款的 0.02%支付滞纳金（学校因假期和审批流程影响的除外）。

11.2乙方应严格按照工期要求完成项目建设并做好相应资金准备。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金，逾期竣工超过15天的甲方有权终止合同。

11.3未经甲方同意乙方不得更换投标时提供的项目经理及项目管理班子人员（安全员、施工员、质检员等），否则每更换1人，甲方有权从工程款中扣除1万元作为违约金；项目经理月出勤率不足80%的，甲方有权从工程款中扣除5000元作为违约金；项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到90%的，甲方有权从工程款中扣除3000元/人作为违约金。

11.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.5 乙方未办理任何手续，擅自拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

11.6 乙方所提供的材料或施工人员不能满足工程需要，甲方提出整改意见拒不执行的，甲方可自行采取相关措施，所需费用不用经乙方认可，直接在工程款中扣除。

11.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.8 甲、乙双方应严格履约，如违约，由违约方承付本合同价款总价5﹪的违约金给受损方，并赔偿受损方由此造成的一切经济损失。

12.履约保证金

成交单位经其账户向学校提交中标金额5%的履约保证金，并到达指定账户。履约保证金在合同履行完成后，成交单位提供相关资料申请，五个工作日内等额无息退还。

收款单位：江苏科技大学

收款账号：381006717010149000338

开户银行：交行镇江江科大支行

转账事由：GC-GZ-2025010履约保证金

13.不可抗力

13.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

13.2 不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同；

13.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

14.纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如果协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

15、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.分包和转让

16.1 本合同不得转让。

16.2本合同不得分包。

17.合同生效及其它

17.1 合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

17.2 本合同一式陆份，以中文书写，甲方肆份、乙方贰份。

17.3 本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17.5工程竣工验收合格后28天内乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料和工程资料，如无特殊原因，每逾期递交一天乙方应向甲方支付违约金1000元。

17.6该项目结算审计将由校方国资处一审、审计处二审，最终以审计处审定为准。

17.7招投标文件是本合同的重要组成部分。涉及计价部分如与本合同前款有和磋商文件有矛盾之处，以招标清单约定为准；其他如矛盾，则以本合同约定为准。

17.8如实际施工过程中涉及到投标以外的工作内容，乙方需先行申报价格，得到甲方认可后方可施工。

17.8工程实施过程中若工作量变化较大，甲、乙双方不得调整投标单价。

17.9结算价不得超合同价的110%，乙方需注意工作量的实施，如存在超标情况需得到甲方允许后方可实施，否则结算时超过的部分甲方不予认可。

以下无内容

| 发包人： | (公章) | 承包人： | (公章) |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码： |  | 组织机构代码： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

日期：                              日期：

- 第六章	响应文件格式

正本（副本）

******

响应文件

项目编号：

供 应 商： 	（单位公章）

联 系 人：

联系方式：	                     单位地址：

年 	  月   	日

目	录

一、磋商申请及声明…………………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺……X

四、供应商资格承诺函………………………………………………………………………………………X

五、第一章磋商公告中2.1规定的资格条件的证明文件…………………………………………………X

六、第一章磋商公告中2.2规定参照落实政府采购政策需满足的资格要求	X

七、第一章磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………X

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料………………………………………………X

九、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X

十、服务方案…………………………………………………………………………………………………X

十一、表格格式………………………………………………………………………………………………X

十二、附件……………………………………………………………………………………………………X

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应（填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。 |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2024年度财务状况报告, 成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告）。 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）。 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，复印件，携带原件备查）。 |  |  |
| 5 | 参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。 |  |  |
| 6 | 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。 |  |  |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 8 | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。 |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

- 评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件。

- 磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：江苏科技大学（采购人）

中通服咨询设计研究院有限公司（代理机构）

根据贵方                  （项目名称）               （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表                （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.项目名称：                               。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱磋商活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们已详细审核全部磋商及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者磋商代理恶意串通、决不向采购人、磋商代理工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8.采购人正式开户银行和帐号为：

开户银行

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日   期：        年           月           日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

- 法定代表人授权委托书

致：江苏科技大学

中通服咨询设计研究院有限公司

本授权书声明：注册于 	（供应商住址） 的                  （供应商名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称），                     	（项目编号）的采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       	月 	     	日签字生效，特此声明。法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期： 	   年  	月        日

- 委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

- 承诺函

致：江苏科技大学

中通服咨询设计研究院有限公司

根据贵方 	（项目名称） 	（项目编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次磋商活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称： 	（盖章） 法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：         年       	月       	日

- 单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：参照政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，参照政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：参照政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函（法人或其他组织）

中通服咨询设计研究院有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）符合国家相关规定的财务状况报告；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后三个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）或上一年度的会计报表；

（3）参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（4）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：        年       月      日

五、第一章磋商公告中2.1规定的资格条件的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料

六、第一章磋商公告中2.2规定参照落实政府采购政策需满足的资格要求

注：供应商应当按照采购文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供

七、第一章磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照采购文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

九、第三章成交标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

十、服务方案

注：服务方案是证明供应商提供的服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，供应商按照实际情况以及对采购文件响应程度进行编制相应方案，格式自拟。

十一、表格格式

（一）报价表格式（首次报价）

报价表

| 项目名称： |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- |
| 磋商响应总价（人民币，大写） | 元 |  |
| 工期 | 天 |  |
| 质保期 | 年 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是 £ 否 £ |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | 是 £ 否 £ |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | 是 £ 否 £ |  |

供应商名称（盖章）：

说明：

1.在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.磋商供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；未提供相关证明材料或非小微企业的不享受价格扣除。

5.供应商响应总报价不得超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价，超过磋商文件规定的，按无效响应处理。

- 分项报价表格式

说明：

1.报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.《分项报价表》中“总报价”数额应当与《报价表》中“总价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-采购清单”中的相关名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。

4.行数不够，可自行添加。

供应商名称：  （盖章）

- 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 供应商响应 |  | 偏离说明 |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应在上表中明确响应文件商务部分与磋商文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。

供应商名称：                           （盖章）

（四）技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应在上表中明确响应文件与磋商文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。

供应商名称：                                     （盖章）

（五）项目主要产品一览表格式

项目主要产品一览表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称: 	（盖章）

- （六）供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 |  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

供应商名称： 	（盖章）

- （七）供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签定时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩中标（成交）通知书、合同复印件。

供应商名称：                        	（盖章）

（八）拟投入本项目人员

拟参与本项目人员情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 执业资格 | 专业经验及拟在本项目中承担分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  (盖章）

法人代表或授权代理人签字：

日  期：        年        月        日

说明：

1.如果行、列数不够，请自行增加。

2.“备注”栏，可填写该人员擅长的工程(或工作）种类；

## 十二、附件

## 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.声明函应涵盖本项目（分包）所有工程，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

2.如供应商能够出具《中小企业声明函》的，则《中小企业声明函》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“中小企业声明函”字样.

3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏科技大学（单位名称）采购编号为         的采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.成交人为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件三、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

附件四、节能产品认证文件（如有）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件五、环境标志产品认证文件（如有）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

附件六、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

致：江苏科技大学

中通服咨询设计研究院有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加磋商活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：       年         月

附件七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：江苏科技大学

中通服咨询设计研究院有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                  ( 如有 )

声明人：（公章）

日期：______年      月      日

其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的其他证明材料）